Proyecto de Conectividad Universitaria a la Red NIBA del Gobierno Mexicano

Índice

1.	Introducción	3

2.	Antecedentes del proyecto	3

3.	Infraestructura tecnológica y servicios adquiridos	4

4.	Detalle de los equipos y la fibra dispuesta para las Universidades	7

a.	Routers capa 3	7

b.	Routers de acceso	7

Distribución de routers de acceso por Universidad:	7

Tabla 4. Distribución de routers de acceso por Universidad.	10

c.	Enlaces de Fibra óptica	11

5.	Solicitud a la CSIC-SCT para concretar el proyecto ProCU	12

a.	Del Hospedaje de equipos de backbone, inter-conexiones de fibra	12

b.	Configuración de los enlaces en capa dos	15

i.	Vlans de backbone (RNEI Tipo 1)	15

ii.	Vlans de Acceso de Universidades	15

c.	Universidades  y miembros de CUDI conectados	20

# Introducción

El presente documento tiene la intención de poner a conocimiento el Proyecto de Conectividad Universitaria a la Red NIBA (ProCU) ante la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Derivado de este objetivo, se pretende identificar los tiempos y formar para emprender las solicitudes y gestiones necesarias que conduzcan a la conexión de las Instituciones de investigación y educación miembros de CUDI y beneficiadas con el proyecto en comento a la Red NIBA.

# Brindar el contexto del Proyecto de Conectividad Universitaria a la Red NIBA del Gobierno Mexicano, así como sus objetivos y alcance.

# Solicitar el apoyo de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para incorporar a la Red NIBA a las Instituciones de investigación y educación miembros de CUDI. Considerando los acuerdos de conexión y actuación de los equipos referidos en el presente documento.

# Establecer una plataforma de acuerdos entre CSIC y CUDI como seguimiento al presente Proyecto para realizar las conexiones a la Red NIBA.

# Antecedentes del proyecto

El 15 de junio de 2012 se celebró el convenio financiero entre la SEP-CUDI-UDG, en donde la Secretaría de Educación Pública, tuvo a bien apoyar con recursos públicos federales extraordinarios no regularizables a Instituciones de Educación Superior miembros de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México A.C. (CUDI), para proveerlas de infraestructura necesaria y a su vez conectarlas a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) del Gobierno Mexicano.

Por su parte, a la Universidad de Guadalajara (UdG) le fue conferida la tarea de desarrollar acciones de coordinación, administración y adquisiciones generales de recursos materiales, infraestructura, contratación de servicios y recursos humanos para encausar los esfuerzos que deriven en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y servicios en las Instituciones beneficiadas con el presente Proyecto. Por su parte CUDI apoyará a la Universidad en las actividades para definir técnicamente el proyecto que beneficia a diversas universidades.

El objetivo del proyecto  se aboca a generar las facilidades a través de la incorporación de infraestructura para “conectar a por lo menos 1 campus de 20 de las 39 Instituciones Públicas de Educación Superior miembros de CUDI al hotel de interconexión de la Comisión Federal de Electricidad, a través del Fondo de Conectividad Universitaria a la Red NIBA del Gobierno Mexicano”.

# Infraestructura tecnológica y servicios adquiridos

Con el apoyo de procesos licitatorios derivados de los fondos obtenidos del proyecto en comento, se adquirió la siguiente infraestructura tecnológica y de servicios que se detallan en las siguientes tablas 1 y 2. En las figuras se ilustra el modelo de conectividad proyectado en el presente documento para llevar a la operación los elementos adquiridos.

| Cantidad | Equipo | Características |
| --- | --- | --- |
| 5 | Routers de capa 3. Modelo BR-MLXE-8-MR2-X-AC | Router sistema"Brocade" MLXe-8 AC, 1 módulo de gestión MR2, 2 módulos de alta velocidad de conmutación de tela, 1800 W Fuente de alimentación AC, cuatro kits de montaje del ventilador de escape, y el filtro de aire. |
| 20 | Switches de acceso. Modelo NI-CER-2024C.ADVPREM-AC | 24x1 GbE de cobre (RJ45) con cuatro puertos 100/1000 de combinación, una ranura SFP GbE 2x10 opcional, una fuente de alimentación de 500 W CA, la licencia de software avanzado. |
| 40 | Routers de acceso. Modelo BR-MLXE-4-MR2-X-AC | Router sistema"Brocade" MLXe-4 AC, 1 módulo de gestión MR2, 2 módulos de alta velocidad de conmutación, 1800 W Fuente de alimentación AC, cuatro kits de montaje del ventilador de escape, y el filtro de aire. |

Tabla 1. Equipos considerados en el Fondo de Conectividad  Universitaria.

| Cantidad | Servicio |
| --- | --- |
| 31 | Enlaces de fibra óptica para la conexión de las Universidades con los Hoteles de CFE en su respectiva ciudad. (ver figura 1 y 2) |

Tabla 2. Enlaces de fibra del Fondo de Conectividad  Universitaria.

Figura 1. Modelo de Conexión de Universidades a los Hoteles con Router de CUDI.

.

Figura 2. Modelo de Conexión de Universidades a los Hoteles sin Router de CUDI.

Figura 3. Despliegue de la Red Virtual RNEI

# Detalle de los equipos y la fibra dispuesta para las Universidades

En la presente sección se enlistan los equipos y las fibras adquiridas en el proyecto aquí referido.

## Routers capa 3

| Ciudad | Lugar de instalación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Juárez | Data center de la UACJ |  |
| Monterrey | CFE-Monterrey |  |
| Guadalajara | CFE-Guadalajara |  |
| México | Racks de IXP en KIO-Networks | A conectarse con el Router de CUDI en CFE-México |
| Tuxtla Gutiérrez | CFE-Tuxtla |  |
| Tijuana | Pop de CUDI |  |

Tabla 3. Distribución de routers capa 3 por ciudad.

## Routers de acceso

## Distribución de routers de acceso por Universidad:

| Universidad | Ciudad |
| --- | --- |
| Universidad Autónoma de Aguascalientes | Aguascalientes |
| Universidad Autónoma de Baja California | Tijuana |
| Universidad Autónoma de Baja California | Ensenada |
| Universidad Autónoma de Baja California | Mexicali |
| Universidad Autónoma de Campeche | Campeche |
| Universidad Autónoma de Chiapas | Tuxtla |
| Universidad Autónoma de Chiapas | Tapachula |
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |
| Universidad Autónoma de Chihuahua | Chihuahua |
| Universidad Autónoma de Coahuila | Saltillo |
| Universidad de Colima | Colima |
| Universidad Juárez del Estado de Durango | Durango |
| Universidad de Guanajuato | Guanajuato |
| Universidad Autónoma de Guerrero | Chilpancingo |
| Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Pachuca |
| Universidad de Guadalajara | Guadalajara |
| Universidad de Guadalajara | Puerto Vallarta |
| Universidad Autónoma del Estado de México | Toluca |
| Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Morelia |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Temixco |
| Universidad Autónoma de Nayarit | Tepic |
| Universidad Autónoma de Nuevo León | Monterrey |
| Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | Oaxaca |
| Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Puebla |
| Universidad Autónoma de Querétaro | Querétaro |
| Universidad de Quintana Roo | Chetumal |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | San Luis |
| Universidad Autónoma de Sinaloa | Culiacán |
| Instituto Tecnológico de Sonora | Nogales |
| Universidad de Sonora | Nogales |
| Instituto Tecnológico de Nogales | Nogales |
| Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Villahermosa |
| Universidad Autónoma de Tamaulipas | Cd. Victoria |
| Universidad Autónoma de Tamaulipas | Matamoros |
| Universidad Autónoma de Tlaxcala | Tlaxcala |
| Universidad Veracruzana | Xalapa |
| Universidad Veracruzana | Puerto Veracruz |
| Universidad Autónoma de Yucatán | Mérida |
| Universidad Autónoma de Zacatecas | Zacatecas |

## Tabla 4. Distribución de routers de acceso por Universidad.

## Enlaces de Fibra óptica

| Operador | Lugar de instalación | Universidad Pública Estatal a Conectar |
| --- | --- | --- |
| Iusacell | CFE-Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| Iusacell | CFE-Mexicali | Universidad Autónoma de Baja California – Mexicali |
| Operbes | CFE-México | Universidad Autónoma de Baja California - Ensenada |
| Iusacell | CFE-Tijuana | Universidad Autónoma de Baja California - Tijuana |
| Iusacell | CFE-Campeche | Universidad Autónoma de Campeche |
| Iusacell | CFE-Tapachula | Universidad Autónoma de Chiapas |
| Iusacell | CFE-Tuxtla | Universidad Autónoma de Chiapas |
| Operbes | CFE-Juárez | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| Operbes | CFE-Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| Iusacell | CFE-Saltillo | Universidad Autónoma de Coahuila |
| Iusacell | CFE-Colima | Universidad de Colima |
| Iusacell | CFE-Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango |
| Iusacell | CFE-Guanajuato | Universidad de Guanajuato |
| Iusacell | CFE-Chilpancingo | Universidad Autónoma de Guerrero |
| Iusacell | CFE-Pachuca | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Iusacell | CFE-Guadalajara | Universidad de Guadalajara |
| Iusacell | CFE-Vallarta | Universidad de Guadalajara |
| Iusacell | CFE-Toluca | Universidad Autónoma del Estado de México |
| Iusacell | CFE-Morelia | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Iusacell | CFE-Temixco | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Iusacell | Tepic | Universidad Autónoma de Nayarit |
| Iusacell | Monterrey | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| Operbes | CFE-Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |
| Axtel | CFE-Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| Iusacell | CFE-Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Iusacell | CFE-Chetumal | Universidad de Quintana Roo |
| Iusacell | CFE-San Luis | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Iusacell | CFE-Culiacán | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Iusacell | CFE-Hermosillo | Universidad de Sonora |
| Iusacell | CFE-Nogales | Instituto Tecnológico de Nogales |
| Iusacell | CFE-Villahermosa | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| Iusacell | CFE-Victoria | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Iusacell | CFE-Matamoros | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Iusacell | CFE-Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala |
| Iusacell | CFE-Xalapa | Universidad Veracruzana |
| Iusacell | CFE-Veracruz | Universidad Veracruzana |
| Operbes | CFE-Mérida | Universidad Autónoma de Yucatán |
| Iusacell | CFE-Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas |

Tabla 5. Distribución de enlaces de fibra óptica por Universidad.

# Solicitud a la CSIC-SCT para concretar el proyecto ProCU

En el presente apartado se mencionan las necesidades para concretar el proyecto ProCU que beneficia a las diversas universidades contempladas en el mismo.

## Del Hospedaje de equipos de backbone, inter-conexiones de fibra

En las siguientes ciudades se requieren hospedar los routers backbone dentro de los espacios libres de los gabinetes de red NIBA en los hoteles de CFE como se muestra en la tabla 6:

| Modelo | Lugar de instalación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Brocade eMLX8 | CFE-Monterrey |  |
| Brocade eMLX8 | CFE-Guadalajara |  |
| Cisco 7604 | CFE-México | A conectarse con el IXP |
| Brocade eMLX8 | CFE-Tuxtla |  |

Tabla 6. Ciudades que conforman el backbone.

En las siguientes ciudades se requieren de usar interconexión de fibra óptica en los hoteles de CFE, entre los gabinetes de los operadores y los gabinetes de NIBA para entregar los enlaces de Fibra óptica como se muestra en la tabla 2:

| Operador | Lugar de instalación | Universidad Pública Estatal a Conectar |
| --- | --- | --- |
| Iusacell | CFE-Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| Iusacell | CFE-Mexicali | Universidad Autónoma de Baja California – Mexicali |
| Operbes | CFE-México | Universidad Autónoma de Baja California - Ensenada |
| Iusacell | CFE-Tijuana | Universidad Autónoma de Baja California - Tijuana |
| Iusacell | CFE-Campeche | Universidad Autónoma de Campeche |
| Iusacell | CFE-Tapachula | Universidad Autónoma de Chiapas |
| Iusacell | CFE-Tuxtla | Universidad Autónoma de Chiapas |
| Operbes | CFE-Juárez | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| Operbes | CFE-Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| Iusacell | CFE-Saltillo | Universidad Autónoma de Coahuila |
| Iusacell | CFE-Colima | Universidad de Colima |
| Iusacell | CFE-Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango |
| Iusacell | CFE-Guanajuato | Universidad de Guanajuato |
| Iusacell | CFE-Chilpancingo | Universidad Autónoma de Guerrero |
| Iusacell | CFE-Pachuca | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Iusacell | CFE-Guadalajara | Universidad de Guadalajara |
| Iusacell | CFE-Vallarta | Universidad de Guadalajara |
| Iusacell | CFE-Toluca | Universidad Autónoma del Estado de México |
| Iusacell | CFE-Morelia | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Iusacell | CFE-Temixco | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Iusacell | Tepic | Universidad Autónoma de Nayarit |
| Iusacell | Monterrey | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| Operbes | CFE-Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |
| Axtel | CFE-Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| Iusacell | CFE-Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Iusacell | CFE-Chetumal | Universidad de Quintana Roo |
| Iusacell | CFE-San Luis | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Iusacell | CFE-Culiacán | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Iusacell | CFE-Hermosillo | Universidad de Sonora |
| Iusacell | CFE-Nogales | Instituto Tecnológico de Nogales |
| Iusacell | CFE-Villahermosa | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| Iusacell | CFE-Victoria | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Iusacell | CFE-Matamoros | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Iusacell | CFE-Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala |
| Iusacell | CFE-Xalapa | Universidad Veracruzana |
| Iusacell | CFE-Veracruz | Universidad Veracruzana |
| Operbes | CFE-Merida | Universidad Autónoma de Yucatán |
| Iusacell | CFE-Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas |

Tabla 7. Ciudades con necesidad de interconexión de gabinetes.

## Configuración de los enlaces en capa dos

Se requieren de la creación de circuitos en capa 2 en dos niveles; Vlans de Backbone y de Vlans de Acceso de Universidades . A continuación se describe cada uno de ellos entre que equipo se requieren comunicar.

## Vlans de backbone (RNEI Tipo 1)

Estos son los enlaces que se requieren entre los equipos de CUDI (Router-RNEI a Router-RNEI) que de acuerdo al documento “Documento CDR-CUDI.doc” que se entregó a CSIC-SCT se denominaron de “RNEI tipo 1”. A continuación se listan en la siguiente tabla los circuitos mínimos requeridos para poder intercambiar tráfico entre los routers de CUDI:

| Router A | Router B | VLAN-ID |
| --- | --- | --- |
| NIBA-Mexico | NIBA-Guadalajara | 3001 |
| NIBA-México | NIBA-Monterrey | 3002 |
| NIBA-México | NIBA-Tuxtla | 3003 |
| NIBA-Guadalajara | NIBA-Nogales | 3004 |
| NIBA-Monterrey | NIBA-Juárez | 3005 |
| NIBA-Tijuana | NIBA-Ensenada | 3006 |

Tabla 8. Circuitos solicitados de backbone.

Nota. Los Vlans_ID son sugeridos y se pueden cambiar según los requiera CSIC-SCT, CUDI o la Universidad que recibe el enlace.

## Vlans de Acceso de Universidades

Estos son los enlaces que se requieren entre los equipos de CUDI y la Universidades  (Router-RNEI a Router-de-Acceso-Universidad) conectadas a los enlaces de Fibra Óptica contratada con los recursos del Fondo de conectividad Universitaria. que de acuerdo al documento “Documento CDR-CUDI.doc” que se entregó a CSIC-SCT se denominaron de “RNEI tipo 2”. A continuación se listan en la siguiente tabla los circuitos mínimos requeridos para poder intercambiar tráfico entre los routers de CUDI y los routers de acceso para las Universidades. Es importante mencionar que Los Vlans_ID son sugeridos y se pueden cambiar según los requiera CSIC-SCT, CUDI o la Universidad que recibe el enlace.

| VLAN_ID | Universidad Pública Estatal a Conectar | ROUTER CSIC | ROUTER CUDI | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Universidad de Guadalajara | México | México | Conexión al IXP |
| 1001 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Guadalajara | Guadalajara |  |
| 1002 | Universidad Autónoma de Baja California | Tijuana | Tijuana |  |
| 1003 | Universidad Autónoma de Baja California | Ensenada | Tijuana |  |
| 1004 | Universidad Autónoma de Baja California | Mexicali | Tijuana |  |
| 1005 | Universidad Autónoma de Campeche | Campeche | Tuxtla |  |
| 1006 | Universidad Autónoma de Chiapas | Tuxtla | Tuxtla |  |
| 1007 | Universidad Autónoma de Chiapas | Tapachula | Tuxtla |  |
| 1008 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |  |
| 1009 | Universidad Autónoma de Chihuahua | Chihuahua | Ciudad Juárez |  |
| 1010 | Universidad Autónoma de Coahuila | Saltillo | Monterrey |  |
| 1011 | Universidad de Colima | Colima | Guadalajara |  |
| 1012 | Universidad Juárez del Estado de Durango | Durango | Monterrey |  |
| 1013 | Universidad de Guanajuato | Guanajuato | Guadalajara |  |
| 1014 | Universidad Autónoma de Guerrero | Chilpancingo | México |  |
| 1015 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Pachuca | México | Por confirmar si se cambia a UANL-Monterrey |
| 1016 | Universidad de Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara |  |
| 1017 | Universidad de Guadalajara | Puerto Vallarta | Guadalajara |  |
| 1018 | Universidad Autónoma del Estado de México | Toluca | México |  |
| 1019 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Guadalajara | Guadalajara |  |
| 1020 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Temixco | México |  |
| 1021 | Universidad Autónoma de Nayarit | Tepic | Guadalajara |  |
| 1022 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  |
| 1023 | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | Oaxaca | Tuxtla |  |
| 1024 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Puebla | México |  |
| 1025 | Universidad Autónoma de Querétaro | Querétaro | México |  |
| 1026 | Universidad de Quintana Roo | Chetumal | Tuxtla |  |
| 1027 | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | San Luis | Monterrey |  |
| 1028 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Culiacán | Guadalajara |  |
| 1029 | Instituto Tecnológico de Sonora | Nogales | Guadalajara |  |
| 1030 | Universidad de Sonora | Nogales | Guadalajara |  |
| 1031 | Instituto Tecnológico de Nogales | Nogales | Guadalajara |  |
| 1032 | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Villahermosa | Tuxtla |  |
| 1033 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Cd. Victoria | Monterrey |  |
| 1034 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Matamoros | Monterrey |  |
| 1035 | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Tlaxcala | México |  |
| 1036 | Universidad Veracruzana | Xalapa | México |  |
| 1037 | Universidad Veracruzana | Puerto Veracruz | México |  |
| 1038 | Universidad Autónoma de Yucatán | Mérida | Tuxtla |  |
| 1039 | Universidad Autónoma de Zacatecas | Zacatecas | Monterrey |  |
| 1040 | Instituto Tecnológico Superior de Kalkini | Campeche | Tuxtla | Por Enlace propio contratado a CFE |

Tabla 9. Circuitos de acceso solicitados.

## Universidades  y miembros de CUDI conectados

| Lugar de instalación | Vlan al Router de CUDI en | VLan_ID | Universidad Pública | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFE-México | México | NA | CONACULTA | Directamente conectado al router de CUDI. No requiere Vlan de CSIC. |
| CFE-México | México | NA | INAH | Directamente conectado al router de CUDI. No requiere Vlan de CSIC. |
| CFE-México | México | NA | Universidad Nacional Autónoma de México | Pendiente de realizar la programación de Vlan. |
| CFE-México | México | NA | Universidad Autónoma Metropolitana | Pendiente de realizar la programación de Vlan. |
| CFE-México | México | NA | Cinvestav | Pendiente de realizar la programación de Vlan. |
| CFE-Colima | México | 103 | Universidad de Colima | Se requiere cambiar el circuito a terminar en el router de CUDI en Guadalajara para que funciones como enlace de respaldo. |
| CFE-Durango | México | 125 | Universidad Juárez del Estado de Durango | Se requiere cambiar el circuito a terminar en el router de CUDI en Guadalajara para que funciones como enlace de respaldo. |
| CFE-Yucatán |  | 134 | Universidad Autónoma de Yucatán | Se requiere cambiar el circuito a terminar en el router de CUDI en Tuxtla para que funciones como enlace de respaldo. |
| CFE-Guanajuato | México | 122 | Universidad de Guanajuato | Se requiere cambiar el circuito a terminar en el router de CUDI en Guadalajara para que funciones como enlace de respaldo. |
| CFE-Chilpancingo | México | 131 | Universidad Autónoma de Guerrero | El enlace actual se utilizará como enlace de respaldo. |
| CFE-Xalapa | México | 126 | Universidad Veracruzana | Tienen problemas de enrutamiento interno. El enlace actual se utilizará como enlace de respaldo. |
| CFE-Veracruz | México | 116 | Universidad Veracruzana | Tienen problemas de enrutamiento interno. El enlace actual se utilizará como enlace de respaldo. |
| CFE-Campeche | México | 129 | Universidad Autónoma de Campeche | Se requiere cambiar a terminar en el router de Tuxtla para que funciones como enlace de respaldo |
| CFE-Tuxtla | México | 124 | Universidad Autónoma de Chiapas | Se requiere cambiar el circuito a terminar en el router de CUDI en Tuxtla para que funciones como enlace de respaldo. |
| CFE-Juárez | Juárez | 101 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |
| CFE-México | México | NA | INFOTEC | Directamente conectado al router de CUDI. No requiere Vlan de CSIC |
| CFE-México | México | 128 | Centro Geo |  |

Tabla 10. Distribución de las Universidades  actualmente conectadas a la red NIBA.